Все упомянутые в данном документе имена пользователей, названия компаний, должности и прочие персональные данные являются вымышленными. Любые совпадения с реальными людьми или организациями случайны и непреднамеренны. Проект является учебным и демонстрирует применение навыков системного анализа.

Название проекта: Учебный кейс. Техническое задание (ТЗ) на разработку B2B-системы «OptimaSale»

Заказчик: Александр (оптовая продажа электроники)
Исполнитель: Ринат Яруллин / Команда разработки
Дата: 03.05.2026
Версия: 1.0 (утверждена)

Введение……………………………………………………………………………..2

Краткое содержание проекта ………………………………………………………3

Авторизация, сессии, двухфакторная аутентификация (2FA)……………………4

Ролевая модель и права доступа…………………………………………………...5

Решение проблем (детальные сценарии)………………………………………….6

(Проблема 1. Заказы, дубли, закрепление клиента)…………………………..6

(Проблема 2. Остатки товаров (запрет продажи отсутствующего)………….7

(Проблема 3. Цены и скидки (два режима))……………………………….(8-9)

(Проблема 4. Отслеживание заказа клиентом и уведомления)….………….10

Смета (бюджет в тыс. рублей)………………………………………..…………..11

Прототип экранов (текстово-схематично)……………….…………..…(12-13-14)

Дорожная карта (2–3 месяца до MVP)……………………………….………….15

Следующие шаги (после утверждения ТЗ)…………………………….……….16

Нефункциональные требования……………………………………….………..17

Архитектура системы………………………………………………..…………..18

Основные сущности системы………………………………………..………….19

Риски проекта………………………………………………………...…………..20

Вывод……………………………………………………………….…………21-22

1. Краткое содержание проекта

Разработать веб-систему с ролевой моделью, двухфакторной авторизацией, логированием сессий, управлением остатками, ценами, скидками и отслеживанием доставки.

Система решает 4 проблемы:

- Потеря заказов, дубли, переключение менеджеров

- Остатки товаров (запрет продажи отсутствующего)

- Контроль цен и скидок (два режима: срочная скидка и согласованная)

- Отслеживание заказа клиентом + уведомления

2. Авторизация, сессии, двухфакторная аутентификация (2FA)

2.1 Вход в систему

| Действие | Кто делает | Что делает система |
| --- | --- | --- |
| Вход по логину + паролю | Любой пользователь | Проверяет логин/пароль. Если верно – запрашивает двухфакторный код. |
| Ввод 2FA-кода | Пользователь | Если код верен – система создаёт сессию (токен с ограниченным сроком жизни). |
| Запомнить устройство | Пользователь (галочка при входе) | Система запоминает устройство (cookie), не требует повторного ввода 2FA при следующих входах с того же браузера (до 30 дней). |

2.2. Управление сессиями

| Функция | Где отображается | Что видит пользователь |
| --- | --- | --- |
| Список активных сессий | Профиль → «Безопасность» | Таблица: дата-время входа, устройство, браузер, IP-адрес, статус (активна/завершена). |
| Завершить сессию удалённо | Там же, кнопка «Завершить» | Пользователь может завершить любую свою сессию (например, если забыл выйти на чужом ПК). |
| Уведомление о новом входе | Email / Telegram (настраивается) | «Вход в аккаунт с нового устройства [браузер, город, IP]. Если не вы – завершите сессию». |
| Доступ владельца к сессиям сотрудников | Админка → «Сессии пользователей» | Владелец видит сессии всех сотрудников (кто, когда, с какого устройства, IP). |

3. Ролевая модель и права доступа

| Роль | Доступ к ценам и скидкам | Доступ к заказам | Доступ к сессиям |
| --- | --- | --- | --- |
| Владелец | Полный: менять цены, утверждать любые скидки, смотреть историю изменений. | Все заказы, редактирование любых (с логированием). | Видит сессии всех сотрудников. |
| Коммерческий директор | Менять цены, устанавливать разрешённые скидки для срочного режима (например, 5%,7%,10%), утверждать согласованные скидки. | Все заказы, может редактировать любые (логируется). | Не видит сессии. |
| Старший менеджер | Не меняет цены. Может использовать срочные скидки (в пределах, заданных коммерческим директором). Может согласовывать скидки младших менеджеров (но не утверждать выше своего лимита). | Редактирует заказы своей команды. Видит все заказы (редактирует только свои + команды). | Не видит сессии. |
| Младший менеджер | Только использует срочные скидки (в пределах). Может запросить согласованную скидку (направляется старшему менеджеру или коммерческому директору). | Редактирует только свои заказы. | Не видит сессии. |

4. Решение проблем (детальные сценарии)

Проблема 1. Заказы, дубли, закрепление клиента

| Действие | Кто делает | Что делает система | Что видит пользователь |
| --- | --- | --- | --- |
| Клиент пишет в чат / звонит | Клиент, оператор | По ИНН/телефону/коду определяет клиента. Если клиент новый – создаёт карточку. | Клиент: приветствие менеджера. Менеджер: открывается карточка клиента. |
| Закрепление клиента за менеджером | Система автоматически | При первом обращении назначает менеджера (по очереди или наименьшей загрузке). При повторном – перенаправляет к его менеджеру. | Менеджер: видит уведомление «новый закреплённый клиент». |
| Менеджер в отпуске / не отвечает | Система | Если менеджер переключил статус «Недоступен» (или нет активности 2 часа) – клиент перенаправляется свободному менеджеру, вместе с историей диалога. | Новый менеджер: видит всю переписку, клиент не знает о перенаправлении. |
| Контроль дублей заказов | Система | При создании заказа проверяет ФИО/ИНН/телефон. Если клиент уже есть – предупреждает, предлагает выбрать существующий заказ или создать новый. | Менеджер: всплывающее окно «Клиент уже есть, текущий заказ №... Объединить?». |

Проблема 2. Остатки товаров (запрет продажи отсутствующего)

| Действие | Кто делает | Что делает система | Что видит пользователь |
| --- | --- | --- | --- |
| Приход товара на склад | Кладовщик | Сканирует штрихкод коробки → система загружает данные из электронной накладной (API поставщика). | Кладовщик: подтверждение «Загружено 50 шт. Ноутбуков Dell». |
| Проверка остатка перед выставлением счёта | Менеджер | Система показывает актуальный остаток из базы (обновляется автоматически при сканировании и продаже). | Менеджер: зелёный значок «есть X шт.» / красный «нет в наличии». |
| Заказ товара, которого нет | Менеджер | Система блокирует выставление счёта. Предлагает: «Уведомить клиента при поступлении» или «Частичная отгрузка». | Менеджер: сообщение-блокировка с кнопками действий. |
| Списание товара при продаже | Система автоматически | В момент нажатия «Выставить счёт» система уменьшает остаток на указанное количество. | Менеджер: видит новый остаток в карточке товара. |
| Инвентаризация (если расхождение) | Кладовщик / менеджер | Система позволяет скорректировать остатки (только с правом «корректировка»), сохраняя историю изменений. | Владелец: отчёт «Расхождения остатков за период». |

Проблема 3. Цены и скидки (два режима)

| Действие | Кто делает | Что делает система | Что видит пользователь |
| --- | --- | --- | --- |
| Изменение цены | Владелец / коммерческий директор | Требует 2FA (если сессия с нового устройства или старая). Логирует: кто, когда, старая/новая цена, IP, ID сессии. | Все менеджеры: видят новую цену в карточке товара. Владелец: отчёт по изменениям. |

3.1. Управление ценами

3.2. Два режима скидок

| Режим | Как работает | Кто может использовать | Согласование | Пример |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Срочная скидка | Менеджер выбирает из списка разрешённых скидок (заданы коммерческим директором для групп товаров). Применяется мгновенно. Логируется. | Младший менеджер, старший менеджер | НЕТ | Клиент торгуется по телефону – менеджер даёт 5% сразу, видит сумму со скидкой. |
| Согласованная скидка | Менеджер отправляет запрос (кому – по настройке: старшему менеджеру или коммерческому директору). Получает уведомление: согласовано / отклонено / предложена другая скидка. Вся переписка в истории заказа. | Младший менеджер (запрос старшему). Старший менеджер (запрос коммерческому директору) | ДА | Крупный клиент просит 15% – менеджер отправляет запрос, получает ответ, применяет или уточняет. |

3.3. Логирование скидок

| Что логируется | Где хранится |
| --- | --- |
| Срочная скидка: кто, когда, клиент, товар, размер скидки | История заказа + общий лог скидок |
| Согласованная скидка: запрос, ответ, финальная применённая скидка, временные метки | История заказа (отдельный блок) |

Проблема 4. Отслеживание заказа клиентом и уведомления

| Действие | Кто делает | Что делает система | Что видит пользователь |
| --- | --- | --- | --- |
| Смена статуса заказа («сборка», «передан в доставку», «в пути», «в ПВЗ») | Сканер на складе / интеграция с ТК (API) | Статус автоматически обновляется на сайте и в панели менеджера. | Клиент: на странице «Отследить заказ» видит статус и время изменения. |
| Клиент хочет проверить заказ | Клиент | Вводит номер заказа на сайте (или логинится в личный кабинет) → система показывает статус, все этапы с датами. | Клиент: «Ваш заказ собран, передан в доставку, трек-номер EE123456». |
| Задержка доставки | Система автоматически | Таймер доставки + резерв 4 часа. Если превышение – система ставит статус «Задерживается», отправляет уведомление клиенту и эскалацию владельцу. | Клиент: уведомление на email/telegram «Заказ задерживается, уточняем причины». Владелец: отчёт «Зависшие заказы» |
| Нет обновления статуса более 2 часов | Система автоматически | Система проверяет, был ли заказ передан в ТК. Если да – отправляет напоминание старшему менеджеру. | Старший менеджер: задача в панели «Проверить заказ №...». |
| Прогноз времени доставки | Система на основе истории | Анализирует фактические сроки доставки по аналогичным заказам, показывает примерный диапазон. | Клиент: видит плашку «Обычно доставляем за 3–5 дней». |

5. Смета (бюджет в тыс. рублей)

| Компонент | Что входит | Тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Авторизация + 2FA + сессии | Регистрация, логин, двухфакторка, список сессий, уведомления о входе | 40-50 |
| Ролевая модель + логирование | Четыре роли, права на заказы/цены/скидки, история действий | 40-60 |
| Сайт (клиентская часть) | Каталог, корзина, личный кабинет, страница отслеживания заказа | 80-100 |
| Панель менеджера | Заказы, клиенты, статусы, срочные скидки, запрос согласованной скидки | 60-80 |
| Панель администратора | Управление ценами, разрешёнными скидками, правами, отчётами | 40-50 |
| Интеграция со сканером (API склада) | Приём данных о приходе товара, автоматическое списание | 30-40 |
| Интеграция с ТК (доставка) | Автоматическое получение трек-номеров и статусов | 40-60 |
| Уведомления (email/Telegram) | Шаблоны, настройка подписки, очередь | 20-30 |
| Тестирование и документация | Тест-кейсы, инструкция для менеджеров, описание API | 20-30 |
| Резерв (15%) | На непредвиденные доработки | ~50–70 |

Итого ориентир: 420–570 тыс. рублей

6. Прототип экранов (текстово-схематично)

7. Дорожная карта (2–3 месяца до MVP)

| Месяц | Фаза | Что будет готово | Что экономит нервы заказчику (первые победы) |
| --- | --- | --- | --- |
| Мес. 1 | Авторизация, роли, базовые заказы | 2FA, сессии, роли (владелец, коммерческий директор, старший/младший менеджер). Единое окно заказов, закрепление клиента за менеджером. Ручной ввод остатков (как временное решение). | Менеджеры перестают терять клиентов и спорить о дублях. Владелец видит все заказы в одном месте. Уходит хаос с ручными таблицами. |
| Мес. 2 | Остатки, скидки, логирование | Автоматическое списание товаров при продаже. Сканирование прихода (интеграция со сканером). Срочные скидки + запрос согласованных скидок. Полное логирование действий и сессий для владельца. | Менеджеры перестают продавать то, чего нет. Скидки перестают быть «договорняком» — срочные применяются мгновенно, крупные идут на согласование. Владелец видит каждое изменение. |
| Мес. 3 | Доставка, уведомления, клиентская часть | Автоматические статусы доставки (интеграция с ТК). Страница «Отследить заказ» для клиента. Уведомления на email/Telegram о смене статуса и задержках. Эскалация зависших заказов владельцу. | Клиенты перестают названивать «где мой заказ». Менеджеры не отвлекаются на ручное отслеживание. Задержки автоматически фиксируются и идут на контроль владельцу. |

8. Следующие шаги (после утверждения ТЗ)

8.1. Подписание договора / утверждение учебного ТЗ

В реальном проекте (коммерция)

| Действие | Ответственный | Срок | Что получаем на выходе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовить договор (шаблон + вставить наши сроки, бюджет, этапы) 1. Подготовить договор (шаблон + вставить наши сроки, бюджет, этапы) | Я (Ринат) / юрист | 2 дня | Файл Договор_OptimaSale_Ринат.pdf |
| 2. Согласовать договор с заказчиком (Александром) по почте / в мессенджере | Я (Ринат) | 1 день | Письмо: «Замечаний нет, приступаем» |
| 3. Подписать договор (электронно или на бумаге) | Обе стороны | 1 день | Скан подписанного договора |
| 4. Выставить счёт на аванс (если предусмотрено) | Я (Ринат) | 1 день | Счёт на оплату, квитанция от заказчика |

В учебном проекте (для портфолио)

| Действие | Результат |
| --- | --- |
| Создать файл Утверждение_ТЗ_OptimaSale.pdf | Титульный лист с подписью «Заказчик: Александр, дата: 04.05.2026, ТЗ утверждено» |
| Поместить его в папку портфолио | Артефакт, который показывает: «я умею завершать этап согласования» |

9. Нефункциональные требования

9.1 Производительность

- Система должна поддерживать до 1000 одновременных пользователей.

- Время отклика интерфейса не должно превышать 2 секунд при стандартной нагрузке.

- Обработка операций (создание заказа, применение скидки) — не более 1 секунды.

9.2 Безопасность

- Пароли пользователей хранятся в зашифрованном (хэшированном) виде.

- Реализована защита от перебора паролей (блокировка после 5 неудачных попыток входа).

- Все действия пользователей (изменение цен, скидок, входы) логируются.

- Поддержка двухфакторной аутентификации (2FA).

- Передача данных осуществляется по защищённому протоколу HTTPS.

9.3 Надёжность

- Система должна обеспечивать доступность не менее 99% времени.

- Резервное копирование базы данных — ежедневно.

- В случае сбоя система должна восстановиться без потери критических данных.

9.4 Совместимость

- Поддержка современных браузеров: Chrome, Firefox, Edge.

- Корректная работа на мобильных устройствах (адаптивный интерфейс).

10. Архитектура системы

Система реализуется по клиент-серверной архитектуре.

Frontend (клиентская часть):

- Веб-интерфейс для менеджеров и клиентов

- Реализуется с использованием HTML, CSS, JavaScript

Backend (серверная часть):

- Обработка бизнес-логики системы

- Работа с авторизацией, заказами, скидками и сессиями

- REST API для взаимодействия с frontend

База данных:

- Хранение пользователей, заказов, товаров, сессий и логов

- Рекомендуемая СУБД: PostgreSQL

Интеграции:

- API поставщика (учёт поступления товаров)

- API транспортной компании (отслеживание доставки)

- Email/Telegram сервисы для уведомлений

11. Основные сущности системы

Система оперирует следующими основными сущностями:

12. Риски проекта

В процессе разработки и эксплуатации возможны следующие риски:

- Задержки при интеграции с внешними API (склад, транспортная компания)

- Ошибки в учёте остатков товаров (расхождение данных)

- Человеческий фактор (ошибки менеджеров при работе с системой)

- Перегрузка системы при росте числа пользователей

- Возможные сбои в системе уведомлений

Для снижения рисков предусматривается:

- Тестирование всех ключевых функций

- Логирование действий пользователей

- Резервное копирование данных

- Постепенное внедрение функционала (по этапам)

## Вывод

Заключение (учебный вывод)

В рамках учебного проекта «OptimaSale» мной было разработано техническое задание, имитирующее реальную задачу системного аналитика по созданию B2B-системы для оптовой продажи электроники.

В результате работы были выполнены следующие задачи:

1. Сбор и анализ требований.
Определены ключевые проблемы бизнеса: потеря и дублирование заказов, отсутствие контроля остатков, неуправляемые скидки и недостаточная прозрачность доставки. Выделены роли пользователей (владелец, коммерческий директор, старший и младший менеджеры), их права и сценарии работы. Сформулированы функциональные и нефункциональные требования к системе.

2. Проработка бизнес-логики и сценариев.
Разработаны детальные сценарии решения основных проблем:

- управление заказами и закрепление клиентов за менеджерами;

- контроль остатков товаров и запрет продажи отсутствующих позиций;

- внедрение двух режимов скидок (срочная и согласованная);

- отслеживание заказов клиентами и система уведомлений.

3. Проектирование системы.
Описана ролевая модель доступа, механизмы авторизации (включая двухфакторную аутентификацию), управление сессиями и логирование действий пользователей. Предложена архитектура системы (frontend, backend, база данных, интеграции с внешними API).

4. Прототипирование интерфейсов.
Созданы текстово-схематические прототипы ключевых экранов:

- личный кабинет (раздел безопасности и сессий);

- форма выставления счёта со скидками;

- уведомления о согласовании скидок;

- страница отслеживания заказа для клиента.

5. Экономическая и организационная оценка.
Сформирована смета проекта, определены этапы разработки (дорожная карта), а также ожидаемые результаты на каждом этапе внедрения системы.

Ограничения учебного проекта:

- Проект носит учебный характер и не предполагает полной реализации программного продукта.

- Архитектура и интеграции описаны на концептуальном уровне без глубокой технической детализации.

- Не реализованы реальные подключения к API складских и транспортных систем.

- Нагрузка и масштабирование системы рассмотрены упрощённо.

Что дала эта работа:

Учебный проект позволил на практике применить и развить навыки системного анализа:

анализировать бизнес-процессы и выявлять проблемы;

формулировать и структурировать требования к системе;

проектировать ролевую модель и бизнес-логику;

учитывать нефункциональные требования (безопасность, производительность, надёжность);

разрабатывать прототипы интерфейсов и связывать их с требованиями;

мыслить как разработчик и как бизнес одновременно.